ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiot umowy podzielony jest na dwie części:
0. Świadczenie przez Wykonawcę usług, polegających na wykonaniu w  budynkach Zamawiającego wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przeglądu okresowego oświetlenia awaryjnego wraz z pomiarami natężenia oświetlenia oraz sporządzeniem i przekazaniem protokołów przeglądów urządzeń zabezpieczenia pożarowego,
0. Wykonanie w terminie 60 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż  termin przeglądu dla danego obiektu napraw i wymian elementów instalacji oświetlenia awaryjnego opisanych poniżej.
0. Wykonanie napraw zleconych w okresie trwania umowy.

1. Usługi, o których mowa w ustępie 1 pkt. 1.1, będą realizowane w budynkach Zamawiającego zlokalizowanych w Gdańsku i Gdyni w następujących terminach (dalej: „Harmonogram”):
1. Dom Studencki nr 3 (Gdańsk, Dębowa 13) - do dnia 06.08.2026
1. Budynek Centrum Sportu (Gdańsk, Dębowa 21) - do dnia 22.08.2026
1. Tuwima 15 (Gdańsk, Tuwima 15) - do dnia 25.08.2026
1. Budynek Stomatologii (Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3c) – do dnia 01.09.2026
1. Centrum Nauczania Języków Obcych (Gdańsk, Dębinki 1) - do dnia 30.09.2026
1. Budynek Administracyjny (Gdańsk, Dębinki 1) - do dnia 10.10.2026
1. Budynek AGN (Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42) - do dnia 10.10.2026
1. Budynek nr 15 (Gdańsk, Dębinki 7) - do dnia 14.10.2026
1. Budynek Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny (Gdańsk, Dębowa 30) - do dnia 31.10.2026
1. Budynek nr 1 (Gdańsk, Dębinki 7) - do dnia 31.10.2026
1. Zakład Symulacji Medycznych (Gdańsk, Dębowa 25) - do dnia 23.11.2026
1. Biblioteka Główna (Gdańsk, Dębinki 1) - do dnia 25.11.2026
1. Budynek nr 48 - Biobank (Gdańsk, Dębinki 7) - do dnia 28.11.2026
1. Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna (TAZD) (Gdańsk, Dębinki 1) - do dnia 01.12.2026
1. Budynek nr 13 (Gdańsk, Dębinki 7) - do dnia 03.12.2026
1. Budynek nr 5 (Gdańsk, Dębinki 7) - do dnia 10.12.2026
1. Kompleks budynków wydziału Farmacji (Gdańsk, Hallera 107) - do dnia 10.12.2026
1. Budynek Chlorowni (Gdańsk, Dębowa 23) - do dnia 10.12.2026
1. Budynek Medycyny Sądowej (Gdańsk, Dębowa 23) - do dnia 10.12.2026
1. Rektorat (Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3a) - do dnia 10.12.2026
1. Stacja Transformatorowa przy budynku CBM (Gdańsk, Dębinki 1) - do dnia 16.12.2026
1. Klub Medyk (Społeczny Dom Studenta) (Gdańsk, Dębowa 7) - do dnia 20.12.2026
1. Budynek CBM (Gdańsk, Dębinki 1) - do dnia 20.12.2026
1. Zakład Mikrobiologii (Gdańsk, Dębowa 25) - do dnia 23.12.2026

1. Przed przystąpieniem do wykonania przeglądów oświetlenia awaryjnego w poszczególnych budynkach, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania napraw oświetlenia awaryjnego zgodnie z zakresem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

1. Czas trwania umowy określony jest na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.


