ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiot umowy: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w pełnym zakresie usługę nadzoru inwestorskiego branży automatyki budynkowej / BMS dla zadań inwestycyjnych

1. Zadanie 1A: Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem urządzenia z niezbędną infrastrukturą i instalacjami, związaną z tym przebudową przyległych pomieszczeń, usunięciem kolizji instalacji wewnętrznych i zewnętrznych i zagospodarowaniem przyległego terenu oraz z usunięciem przyczyn i skutków zawilgoceń w piwnicy w Segmencie E1 Wydziału Farmaceutycznego wraz z uzupełnieniem opracowania projektowego wielobranżowego. 
1. Zadanie 1B: Przebudowa, remont i modernizacja sali wykładowej Audytorium Maximum, wybranych pomieszczeń dydaktycznych, pomieszczeń zaplecza techniczno – gospodarczego wraz z wyposażeniem oraz dostosowaniem do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Segmencie E1 Wydziału Farmaceutycznego wraz z uzupełnieniem opracowania projektowego wielobranżowego. 
1. Zadanie nr 2 – Dostosowanie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej Segmentu E2 i E1 Wydziału Farmaceutycznego (całej strefy pożarowej S4) wraz z uzupełnieniem opracowania projektowego wielobranżowego. 
1. Zadanie nr 3 - w trybie zaprojektuj i wybuduj: remont pomieszczeń piwnicy Katedry i Zakładu Chemii Organicznej w Segmencie E2 Wydziału Farmaceutycznego, wraz z usunięciem przyczyn i skutków zawilgocenia posadzek i ścian poziomu piwnicy, przebudową instalacji gazu, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, dostawą i montażem mebli laboratoryjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonanie instalacji gazów technicznych w segmentach E1 i E2 budynku Głównego Wydziału Farmaceutycznego. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie i w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego. 

3. W ramach w/w zadania inwestycyjnego, szczegółowy zakres prac objętych Przedmiotem umowy obejmuje w szczególności:
- opiniowanie wniosków materiałowych i składanych przez Wykonawcę innych dokumentów i wniosków związanych z zakresem nadzorowanych robót, 
- zaopiniowanie dokumentacji Zamawiającego stanowiącej załącznik do postępowania,
- udział w czynnościach odbiorowych z Wykonawcą, w tym m.in. próbach, testach i odbiorach robót, odbiorach końcowych,
- udział w próbach funkcjonalnych, 
- ocena zastosowanej logiki działania poszczególnych systemów wraz ze wskazaniem możliwości ich zmiany, 
- kontrola wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego, 
- opiniowanie zasadności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w tym ocena zmian dokonywanych w toku zmian nadzoru autorskiego, 
- weryfikacja kosztorysów robót dodatkowych i zamiennych,
- weryfikacja protokołów rozliczeń wykonanych robót (protokoły zaawansowania) w nadzorowanej branży,
- wskazanie listy uwag do wykonanych robót zrealizowanych w ramach zamówienia, 
- kontrola jakości robót po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad, 
- opiniowanie i zatwierdzenie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji wykonawczej i warsztatowej (jeżeli takie zobowiązanie wynika z zawartej umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą), 
- opiniowanie i zatwierdzenie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej z realizacji nadzorowanych robót,
- weryfikacja algorytmów sterowania systemami budynkowymi oraz ich wzajemnej korelacji,
- ścisła współpraca z inżynierem projektu/ kierownikiem projektu i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego w prowadzonym projekcie inwestycyjnym,
- informowanie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację inwestycji, 
 - udział w naradach koordynacyjnych, radach budowy. 

4. Zamawiający ma prawo do udziału w organizowanych przez Wykonawcę odbiorach, jak i kontroli postępu oraz jakości robót budowlanych, kontroli działań Wykonawcy realizowanych w ramach niniejszej umowy w trakcie jej trwania oraz do żądania od Wykonawcy raportów okresowych dotyczących postępu prac i ewentualnych problemów.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, a w szczególności za błędy w zakresie nadzoru, które mogą skutkować opóźnieniami, koniecznością poprawy robót lub innymi negatywnymi skutkami dla Zamawiającego.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) dokonywanie na prośbę Zamawiającego konsultacji wewnętrznych i wydawanie opinii technicznych;
3) pełna znajomość dokumentacji projektowej, związanymi z nią decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, treści oferty wykonawcy robót budowlanych wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych i brzmieniem umowy; 
4) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i wniosków dotyczących realizacji nadzorowanych robót oraz dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych oraz koordynacji robót innych branż pozostających w styku z nadzorowanymi robotami;
5) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Inżyniera projektu – Inspektora nadzoru branży budowlanej o stwierdzonych, w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem z udziałem Inżyniera Projektu – Inspektora nadzoru branży budowlanej; 
6) kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
7) sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem. Kontrola materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania będzie dokonywana przez Wykonawcę w drodze realizacji procedury wniosków materiałowych;
8) bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu – fakt niezgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikowych i ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny  wykonanych robót zanikowych i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy;
9) udział w naradach koordynacyjnych budowy na etapie realizacji nadzorowanych robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach;
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, weryfikowanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz kosztorysów dotyczących tych robót;
11) ocenianie prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań zamiennych (w przypadku ich stosowania); 
12) kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i końcowym; 
13) weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych;
14) kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót; 
15) zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności odbioru końcowego, z tym, że odbiór końcowy będzie dokonywany z udziałem przedstawicieli Zamawiającego;  
16) przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami;  
17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby;
18) [bookmark: _Hlk208267780]kontrola jakości robót po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad;
19) posiadanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie objętym niniejszą umową, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) realizacji usług nadzoru inwestorskiego z należytą starannością wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm i standardów branżowych, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz we właściwym czasie, wynikającym z harmonogramu wykonania nadzorowanych robót. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niezgodności lub uchybień w zakresie realizowanych robót, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz wskazać możliwe działania naprawcze;
2) wyznaczyć do pełnienia funkcji konsultanta, doradcy w zakresie automatyki budynkowej oraz systemu BMS …………..… i wykonania Przedmiotu umowy osobę wskazaną w Ofercie. Zmiana osoby pełniącej funkcję ……………………… w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki pozostawione w tym zakresie w przedmiocie zamówienia; 
3) stałego utrzymywania komunikacji z Inżynierem projektu – Inspektorem nadzoru branży budowlanej oraz wykonawcą robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania funkcji nadzoru inwestorskiego;

8. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu umowy;
2) udostępniania Wykonawcy dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę wykonania prac budowlanych i stanowiącej Przedmiot umowy (nadzoru);
3) zapewnienia terminowego dostarczania wszelkich wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
4) umożliwienia Wykonawcy wejścia na teren budowy w celu realizacji Przedmiotu umowy;
5) zapewnienia zapłaty należności (wynagrodzenia) zgodnie z warunkami niniejszej umowy

