UMOWA NR ……………………………..
zawarta w Gdańsku pomiędzy:

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, posiadającym NIP: 5840955985, REGON: 000288627, BDO: 000046822
reprezentowanym przez:
prof. dr. hab. Jacka Bigdę – p.o. Kanclerza
przy kontrasygnacie finansowej Zastępcy Kanclerza ds. Finansowych – Kwestora mgr Zbigniewa Tymoszyka zwanym dalej: „Zamawiającym”

a
     …………………………………………
zwanym dalej: „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub każdy osobna „Stroną”

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr ………………/ZZ/2026, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – wartość zamówienia poniżej kwoty 170 000 PLN (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie zastępcze nr 2 w zakresie sterowania i monitorowania dygestorium.” – w ramach robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowania dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Przedmiot umowy obejmuje również określenie harmonogramu całości zleconych prac oraz harmonogramu realizacji wykonywanych robót budowlanych (harmonogramu rzeczowo-finansowego) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla realizacji robót budowlanych i instalacyjnych, nadzór autorski oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi opracowania dokumentacji powykonawczej stanowiącymi Załącznik nr 3 do umowy (jeśli dotyczy). W terminie 5 dni roboczych od przekazania frontu robót Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram realizacji robót.
3. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określa opis przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy.
4. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zgodnie z technologią właściwą dla każdego rodzaju robót oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z usług objętych umową w całości lub w części, niezależnie od przyczyny. Wykonawcy nie przysługują wówczas jakiekolwiek roszczenia w stosunku do
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Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 jako łączna wartość wynagrodzenia. Przewidziana w niniejszym ustępie rezygnacja w części spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a skorzystanie przez Zamawiającego z tego prawa nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 2
TERMIN WYKONANIA
1. Całkowita realizacja Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym przekazaniu frontu robót, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ………………………… zł (słownie: …………………………………………………………../100) – zgodnie z kwotą określoną w ofercie Wykonawcy, którą stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania całego Przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, wraz z koordynacją wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności (jeżeli występują): odbiorami, atestami, próbami, opłatami urzędowymi, zabezpieczeniem  robót  do  odbioru  końcowego,  przygotowaniem  dokumentów  odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, doprowadzeniem do odbioru końcowego oraz wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących gwarancji i rękojmi.

§ 4
SPOSÓB ROZLICZEŃ
1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi fakturą po odbiorze całości robót objętych umową. Do faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i rozliczenie końcowe.
2. Płatności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze, po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu odbioru końcowego, o których mowa powyżej oraz prawidłowo wystawionej faktury z podaniem numeru umowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, który zostanie przesłany na adres: faktury@gumed.edu.pl oraz eksploatacja@gumed.edu.pl.
4. W przypadku wystawienia dokumentu księgowego w wersji papierowej – oryginał należy doręczyć na dane adresowe Zamawiającego z komparycji umowy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany przesłać skan ww. dokumentu na adresy mailowe wskazane w ust. 3 powyżej.
5. Od momentu, w którym dla Wykonawcy obowiązkowe stanie się wystawienie faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę wyłącznie za pośrednictwem KSeF. Faktura wystawiona w inny sposób nie będzie traktowana jako prawidłowo wystawiona. Jeśli umowa przewiduje załączniki do faktury, załącznik do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy wskazany w ust. 3 wraz z wizualizacja faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR.
6. W przypadku wystawienia faktury z wykorzystaniem KSeF, termin płatności wynosi 30 dni od dnia nadania fakturze numeru identyfikacyjnego w KSeF, wskazanego w ewidencji KSeF.

7. Jeżeli faktura udostępniona Zamawiającemu w KSeF, zostanie wystawiona przedwcześnie, tj. przed spełnieniem wszystkich warunków wynikających z umowy, niezbędnych do dokonania rozliczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej skorygowania oraz wystawienia nowej faktury zgodnie z postanowieniami umowy. Strony zgodnie potwierdzają, że w takim przypadku termin płatności nie rozpoczyna biegu.
8. Faktury wystawione będą na dane Zamawiającego wskazane w komparycji umowy i zawierać co najmniej:
1) oznaczenie sprzedawcy (Wykonawcy);
2) oznaczenie nabywcy (Zamawiającego);
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) Sprzedawcy (Wykonawcy) i Nabywcy (Zamawiającego);
4) kwotę transakcji stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy;
5) numer rachunku bankowego właściwy do dokonania płatności;
6) numer niniejszej umowy.
9. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca zapewnia, że rachunek bankowy wskazany w fakturze będzie zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”). Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany w fakturze numer rachunku nie jest zgodny z numerem rachunku wskazanym jako rachunek Wykonawcy w wykazie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonej niezgodności i wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia ww. niezgodności. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o usunięciu niezgodności. W przypadku nieusunięcia niezgodności Zamawiający według własnego wyboru będzie uprawniony do:
1) dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury na rachunek bankowy wskazany w wykazie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, lub
2) w razie braku rachunku bankowego Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego w takim wykazie podatników VAT, zaś okres wstrzymania zapłaty wynagrodzenia nie będzie traktowany jako opóźnienie w zapłacie i niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

§ 5
ODBIORY
1. Odbiór robót ma na celu stwierdzenie wykonania całości prac oraz przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy. Zamawiający nie dopuszcza dokonania odbioru Przedmiotu umowy w części.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 7 (siedem) dni przed wbudowaniem, niezbędne atesty materiałów i urządzeń użytych do realizacji inwestycji wydane przez uprawnione jednostki, przed ich zastosowaniem. Zamawiający w przeciągu 5 (siedmiu) dni roboczych zobowiązany jest do akceptacji przedłożonych atestów lub przedstawienia uwag.
3. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od zakończenia robót zgłosi na piśmie gotowość do odbioru. Potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 5 (pięciu) dni od daty dostarczenia zgłoszenia do siedziby Zamawiającego oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z upływem tego terminu.

4. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Do czasu wyznaczonego terminu odbioru, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty odbiorowe tj. dokumentację powykonawczą.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego, do którego Wykonawca załączy następujące dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą – zawartość zgodna z załącznikiem nr 3 do umowy;
2) wszelkie dokumenty, w tym dokumenty gwarancyjne, karty gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową (DTRki) oraz inne dokumenty wystawione przez producentów sprzętu lub wyposażenia;
3) instrukcje użytkowania;
4) harmonogram dla zakresów w tym urządzeń objętych serwisem;
5) protokół przekazania opraw zamiennych;
6) inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru.
6. W razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie z umową, a w szczególności w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie wprowadzić na koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcę zgodnie z art. 636 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: „Kodeks cywilny”). Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu braków, wad i/lub usterek. Wraz z zawiadomieniem o usunięciu wad, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyznaczenie terminu odbioru robót.

§ 6
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy Podwykonawcom, za których działania i zaniechania przyjmuje wyłączną odpowiedzialność i odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania.
2. W terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności, o Podwykonawcach lub dalszych Podwykonawcach, którym ma zostać powierzona realizacja Przedmiotu umowy.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania prac określonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian uważa się, że wyraził akceptację projektu umowy. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, przewidzenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub zawierać postanowień niezgodnych z ust. 3 powyżej.

6. W terminie 7 dni od dnia zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
7. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, w kwocie równej wynagrodzeniu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z przedstawionym projektem umowy, do czasu przedstawienia powyższych dokumentów.
8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy lub jej zmian, uważa się, że wyraził akceptację umowy.
9. Wraz z umową lub jej zmianą, o których mowa w ust. 6 powyżej, należy złożyć odpowiednio oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w którym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca:
1) zobowiązuje się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego;
2) gwarantuje Zamawiającemu naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania powyższego zobowiązania.
10. Obowiązki o których mowa w ust. 4-9 nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem że Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo i po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
14. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedstawia oświadczenie, w którym:
1) wymienia  zaległości  w  wypłacie  wynagrodzenia  na  rzecz  Podwykonawców  lub  dalszych Podwykonawców i określa przyczyny ich powstania;
2) wymienia kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności;
3) określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z terminami ich wymagalności.
15. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 14 pkt 1 i 3 powyżej, rozliczenie końcowe (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może zażądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 11 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów podwykonawczych, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji.
17. Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcą.
18. Wykonawca gwarantuje, że wykonanie umowy nie nastąpi na rzecz lub z udziałem osób lub podmiotów wskazanych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE.L Nr 229, str. 1 z późn. zm.).

§ 7
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności zapewnienie obecności kierownika robót elektrycznych w trakcie prowadzenia robót przez min. 1 dzień w tygodniu, przy czym Zamawiający ma prawo żądać jego obecności również w konkretnym, wskazanym przez siebie dniu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wykonawcą.
2. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy.
3. Prace objęte niniejszym zamówieniem odbywać się będą w czynnym obiekcie. W trakcie realizacji robót w kwestii dostępu do pomieszczeń należy kontaktować się z przedstawicielem Działu Budowlano-Technicznego Zamawiającego. Roboty mogą być realizowane codziennie w ustalonych z Zamawiającym godzinach. Wykonawca zobowiązany będzie do powiadamiania/uzgodnienia terminu prowadzenia prac szczególnie uciążliwych (ze względu np. na hałas, pył, drgania) z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem i prowadzenia tych prac w godzinach zaakceptowanych przez Zamawiającego. Realizację prac głośnych oraz o innych uciążliwościach należy przewidzieć poza godzinami pracy użytkowników budynku, czyli po godzinie 16:00 w dniu powszednie lub w dni wolne od pracy, w tym weekendy. Wszelkie wyłączenia wymagają odrębnych zgłoszeń i uzyskania stosownych zgód od Zamawiającego, prace wyłączeniowe muszą być zgłaszana przed co najmniej trzy dni robocze. Wszelkie wjazdy samochodów z transportem należy ustalać z Zamawiającym. W trakcie prowadzenia prac należy zapewnić nieprzerwany dostęp dla osób korzystających z budynków.
4. Prowadzenie prac musi uwzględniać fakt obecności osób postronnych na przeważającej części powierzchni objętej pracami. Niedopuszczalne jest pozostawianie niebezpiecznych elementów takich jak przewody pod napięciem lub ostre krawędzie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności zminimalizowania utrudnień pracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób i mienia.
6. Wykonawca obowiązany jest na swój koszt i ryzyko zastosować i utrzymywać przez potrzebny okres skuteczne zabezpieczenie placu remontu i pomieszczeń z nim sąsiadujących przed skutkami prowadzonych działań.

7. Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny dla realizacji Przedmiotu umowy.
8. Dostarczane materiały budowlane muszą odpowiadać polskim normom budowlanym – gatunek I.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów dokumenty potwierdzające, że posiadają one wymagane parametry oraz, że są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim.
10. Do dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed przejęciem placu budowy i do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.
11. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w tym m.in. ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub rozwiązań technologicznych w procesie budowy.
12. Wykonawca odpowiada za realizację Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu budowy.
13. Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, w tym także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest także na bieżąco i na własny koszt usuwać lub utylizować zbędne materiały oraz odpady powstałe podczas lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, przestrzegając zasad ich segregacji i biorąc pod uwagę możliwość ich ponownego zagospodarowania w sposób zrównoważony.
14. Wszystkie powyższe obowiązki Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. Wykonawca odpowiada również za wszelkie zawinione przez jego pracowników szkody w mieniu Zamawiającego i wobec osób trzecich.
15. W razie wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, postanowienia te należy poczytywać jako zobowiązanie z art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przypadków, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 8
WERYFIKACJA OBOWIĄZKU ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW
1. Wykonawca oświadcza, że w okresie od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy/frontu robót do dnia odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności instalacyjne branży elektrycznej (instalatorzy elektryczni) oraz czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu prac budowlanych związanych bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu zamówienia (tj. związane z wykonywaniem robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych) wynikających z realizacji umowy u Wykonawcy lub Podwykonawcy, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz będą otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niewypełnienie tego zobowiązania może skutkować rozwiązaniem umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca jest obowiązany dokumentować fakt spełniania wymogów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie umożliwiającym weryfikację, że określone w ust. 1 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podmiotu zatrudniającego te osoby.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w szczególności oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń Wykonawców lub Podwykonawców o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników, innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionych pracowników, datę zawarcia umów o pracę, rodzaj umów o pracę i zakres obowiązków pracowników;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 10 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu przez Podwykonawcę.

§ 9
OSOBY FUNKCYJNE
1. Strony ustalają, że osobami kontaktowymi każdej ze stron przy realizacji niniejszej umowy będą:
1) ze strony Wykonawcy: ……………………………… (tel. …………………., e-mail ………………………………..);
2) ze strony Zamawiającego: …………………………. (tel. (58) ……………………………, e-mail: ……………………) i …………………. (tel. (58…………………….., e-mail: ………………………………………).
2. Nadzór nad realizacją zakresu rzeczowego ze strony Zamawiającego: ……………………. (tel. (58) ……………………., e-mail: ………………………) i ………………… (tel. (58) ………………., e-mail: ………………………………).
3. Osoba do kontaktu w trakcie trwania okresu gwarancji ze strony Zamawiającego: ……………………. (tel. ………………….., e-mail: ……………………...
4. Zmiana osób i numerów, o których mowa w ust. 1-3 nie wymaga aneksu do umowy i wystarczy niezwłocznie, pisemnie poinformować o zmianie drugiej Strony. Wszelkie konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążają Stronę, która tego obowiązku nie wykonała.

§ 10
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy, gwarancji jakości Zamawiającemu na cały Przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od daty odbioru Przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu obioru końcowego.
2. Jeżeli w okresie gwarancji, elementy stanowiące Przedmiot umowy były co najmniej dwukrotnie naprawiane, a naprawy obejmują tę samą wadę i/lub usterkę, przy trzecim zgłoszeniu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany tego elementu na nowy, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody spowodowanej istnieniem braku, wady i/lub usterki Przedmiotu umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie bezpłatnie wynikające z warunków gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy gwarancyjne oraz przeglądy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) wraz z towarzyszącymi czynnościami zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mającymi wpływ na trwałość gwarancji producenta.
5. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich braków, wad i/lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Zwłoka w usunięciu braków, wad i/lub usterek uprawnia Zamawiającego do zastępczego ich usunięcia, bez upoważnienia Sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy. Karta gwarancyjna zostanie podpisana przez Strony razem z protokołem odbioru końcowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych braków, wad i/lub usterek w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usunięcie braków, wad i/lub usterek ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie, to nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody – po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:
1) braki, wady i/lub usterki związane z awarią będą usuwane – do 48 godz. od daty zgłoszenia awarii;
2) pozostałe wszelkie braki, wady i/lub usterki nie wymagające wymiany urządzeń – do 7 dni od daty zgłoszenia;
3) wszelkie braki, wady i/lub usterki wymagające wymiany (naprawy) elementu lub urządzenia – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
8. Jeżeli usunięcie braków, wad i/lub usterek nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć braki, wady i/lub usterki w możliwie najkrótszym terminie.
9. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady istotnej wpływającej na działanie instalacji, elementów instalacji lub podzespołów, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a w przypadkach wymiany instalacji, elementów instalacji lub podzespołów, okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.
10. Nie podlegają zgłoszeniom z tytułu gwarancji wady i/lub usterki powstałe na skutek:
1) siły wyższej, przez co strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny;

2) normalnego zużycia budynku lub jego części;
3) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania obiektu lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
11. Strony zgodnie wyłączają zastosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

§ 11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za Przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy;
2) za zwłokę w usunięciu braków, wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za Przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym do usunięcia braków, wad i/lub usterek, lecz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy;
3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac lub robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy, lecz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy;
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących lub leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy, o którym mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
5) za zwłokę w dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w: § 5 ust. 2, § 5 ust. 3, § 5 ust. 5 lub § 6 ust. 2 – w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za Przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy;
6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował – w wysokości 0,3% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za Przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki;
7) w  przypadku  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  do  zaakceptowania  projektu  umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 6 niniejszej umowy – w wysokości 0,025% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
8) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 6 niniejszej umowy – w wysokości 0,025% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
9) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,025% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
10) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w § 8 ust. 1 niniejszej umowy czynności lub niewskazanie Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentów, o których mowa w § 8 niniejszej umowy – w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia.

2. Kary umowne określone w ust. 1 niniejszej umowy mogą być dochodzone z każdego tytułu łącznie lub oddzielnie.
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1-10 jednocześnie.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 20% wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1.
5. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do ich zapłaty w terminie 7 dni.

§ 12
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przez wprowadzenie:
1) robót zamiennych w sytuacjach uzasadnionych w szczególności, gdy stały się konieczne na skutek ujawnienia błędów w dokumentacji projektowej lub gdy wystąpiła konieczność dokonania uzupełnień w dokumentacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania i eksploatacji obiektu;
2) robót dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, które wykraczają poza pierwotny zakres Przedmiotu umowy i były nieprzewidywane w momencie zawierania przez Strony umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (w zakresie temperatury, wiatru lub opadów) powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do wpisów w dzienniku prowadzenia prac wszelkich niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią wraz z określeniem czasu przestojów w prowadzonych robotach. Po stronie przedstawiciela Zamawiającego będzie potwierdzenie zdarzenia wpisem w dziennik. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania lub przerwania robót budowlanych;
2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: działania siły wyższej, tj. działania zewnętrznego, nagłego i nieprzewidywalnego, mającej bezpośredni i znaczny wpływ na terminowość wykonywania robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
3) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem opóźnień wynikłych w przypadku uzgodnień z organami nadzoru budowlanego, urzędami lub innych podmiotów o zbliżonych kompetencjach;
4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy albo potrzeby zaniechania części robót.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w następujących sytuacjach:
1) w przypadku, gdy zmiana umowy w tym zakresie jest uzasadniona koniecznością wykonania robót zamiennych lub dodatkowych pod warunkiem, że łączna wartość wszystkich robót nie przekroczy 15% wartości pierwotnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2) w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2 poniżej.
5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2-5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

§ 13
ROBOTY ZAMIENNE, REZYGNACJA Z ROBÓT
1. Wynagrodzenie z tytułu robót zamiennych lub zaniechanych zostanie ustalone:
1) na podstawie cen jednostkowych jak dla elementów porównywalnych (nie identycznych) zawartych w ofercie lub uzgodnionych w umowie, albo
2) na podstawie cen jednostkowych określonych na podstawie średnich parametrów cenotwórczych i średnich cen materiału i pracy sprzętu publikowanych w Sekocenbudzie lub w przypadku braku wymaganych danych w Orgbudzie lub w ostatniej kolejności w Bistypie, odpowiednich dla okresu złożenia wniosku przez Wykonawcę i Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR, w przypadku braku cen jednostkowych porównywalnych, o których mowa w pkt 1, albo
3) w oparciu o tabele i kalkulacje branżowe oficjalnie publikowane przez dostawców materiałów oraz urządzeń, wyłącznie w przypadku braku danych wyszczególnionych w pkt 1 lub 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji całości albo części zakresu rzeczowego umowy poprzez jego ograniczenie, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W takim przypadku z wynagrodzenia Wykonawcy zostaną wyłączone kwoty odpowiadające wartości robót objętych rezygnacją, a wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone na podstawie zasad określonych w ust. 1 powyżej. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie, w szczególności roszczenie o wykonanie całości Przedmiotu umowy lub zachowanie wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

§ 14
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w stosunku do Przedmiotu umowy w zakresie pomieszczenia 2.29 w budynku nr 27 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku w całości lub części dokumentacji powykonawczej posiadać będzie wszystkie niemajątkowe i majątkowe prawa autorskie, a wykonany utwór nie będzie obciążony prawami osób trzecich (w tym autorskimi). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń związanych z autorskimi prawami w stosunku do Zamawiającego, odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który zwolni Zamawiającego z długu i naprawi wynikłą stąd szkodę.
2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz autorskie prawa majątkowe do utworu na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji

administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postępu realizacji robót budowlanych;
2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych;
3) użytkowanie utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczególności technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;
5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamięci komputera lub udostępnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym) oraz umożliwienie powszechnego dostępu do utworu w wybranym miejscu i momencie;
6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, przekazywanie i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposób, również przy użyciu sieci telekomunikacyjnych;
7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci;
8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;
9) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych na jego realizację;
10) udzielenie odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia koreferatu do opracowań projektowych, zastosowanie projektu na więcej niż jednej budowie.
3. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na korzystanie i eksploatację z praw autorskich do utworów stanowiących opracowanie dokumentacji projektowej w całości lub w części (prawo do wykonywania prawa zależnego), w szczególności w zakresie opracowania na podstawie projektu wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, do prowadzenia prac wykonawczych oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo celem opracowania projektu budowlanego zamiennego i jego zatwierdzenia.
4. Wykonawca obowiązuje się powstrzymać od wykonywania i nie wykonywać swego prawa autorskiego osobistego do zachowania nienaruszalności dokumentacji projektowej (praw do integralności utworu – dokumentacji projektowej) pod rygorem obowiązku naprawienia wynikłej stąd szkody Zamawiającemu. Strony postanawiają, że jedynie do Zamawiającego należy prawo do decydowania o upowszechnianiu utworu (w całości i w każdej części z osobna), do dokonywania wszelkich zmian mających znaczenie dla integralności i całokształtu każdego z elementów utworu.

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w utworze na każdym etapie projektowania oraz po jego zakończeniu, w zakresie nie powodującym istotnych zmian projektu. Przez istotna zmianę strony rozumieją wyłącznie zmiany określone w prawie budowlanym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania takich zmian.
6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych na inne podmioty.
7. Niezależnie od innych postanowień umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przekazanych Zamawiającemu utworów Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub, w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych należności, w tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń w/w praw osób trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu.
8. Po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworu Wykonawca zobowiązuje się udzielić zezwolenia na korzystanie z utworu na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do udzielania takiego zezwolenia przez Zamawiającego.
9. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji, w tym także w wypadku opisanym w ust. 8 powyżej.

§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz przypadków określonych w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy, w razie gdy:
1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go wykonać w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy (5) pięciodniowy termin odpowiednio do rozpoczęcia lub wykonania Przedmiotu umowy;
2) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną lub przepisami i Polskimi Normami i nie usunął stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie 5 (pięciu) dni, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy;
3) w razie konieczności (2) dwu krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 11 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 powyżej Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie sporządzają protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności powodujące odstąpienie. W przypadku nieprzystąpienia do inwentaryzacji jednej ze stron lub utrudniania jej sprawnego prowadzenia, druga strona może dokonać takiej inwentaryzacji jednostronnie.

5. We wszystkich przypadkach odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę.
6. Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt 1 lub 2 winno nastąpić w terminie 45 dni od daty bezskutecznego upływu terminu wskazanego w piśmie wzywającym Wykonawcę do wykonania/należytego wykonania umowy.
7. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 powyżej może nastąpić w terminie 45 dni od wystąpienia konieczności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 11 umowy lub wystąpienia konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim, podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
4. Strony ustalają, że pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany w komparycji umowy uważany będzie za doręczony:
1) w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata, a w razie braku odbioru – w ostatnim dniu podwójnego awizowania w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą;
2) w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską, jeśliby adresat mimo pozostawienia jemu zawiadomienia o przesyłce, przesyłki nie odebrał, pismo lub dokument uważa się za doręczony w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór przez adresata;
3) w razie odmowy odbioru pisma lub dokumentu – w dniu, w którym odmówiono jego odbioru.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
6. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi na drodze bezpośrednich negocjacji.
7. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
8. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich.
9. Integralną częścią niniejszej umowy są jej załączniki.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 3 – Wzór karty gwarancyjnej.
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – wykonanie zastępcze.

Zamawiający:
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
NIP: 5840955985, REGON: 000288627, BDO: 000046822

1. Przedmiot zamówienia
………………………………………………………………………………………………………..
2. Zestawienie elementów do integracji i szacunkowy zakres robót:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Zakres robót oraz ewentualna zmiana zakresu.
Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia na jedynie na wybrane części zamówienia opisane w pkt 2 w przypadku zrealizowania części z nich do terminu wyboru oferty.
4. Warunki udziału w postepowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z wykonaniem zadania, posiadają wiedzę i doświadczenie;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
5) wykonają zamówienia z należyta starannością, wymaganą od podmiotów zajmujących się profesjonalnie taką działalnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Termin realizacji zamówienia: …………………………………………….2026 r.

6. Wybór oferty
Zamawiający deklaruje wiążący wybór oferty w przeciągu jednego dnia od terminu składania ofert.

7. Sposób obliczenia cena
1) podana w ofercie wycena powinna zawierać kosztorys zawierający zakres robót rozbity przynajmniej w stopniu umożliwiającym przypisanie konkretnych wartości do poszczególnych części opisanych w pkt 2. Przedstawiony kosztorys będzie podstawą do określenia rzeczywistej wartości zamówienia w przypadku rezygnacji z części zakresu;
2) wykonawca w ofercie podaje cenę netto i brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku VAT).

Załącznik nr 3 do umowy

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

sporządzona w dniu ………………… w związku z realizacją umowy nr ………………… z dnia …………………

1. Przedmiot Umowy
Wykonanie zastępcze rozdzielnicy RBMS wyposażonej w sterownik w pełni integrujący się z systemem BMS Schneider wraz z wykonaniem integracji i niezbędnych przeróbek w instalacjach istniejących – w ramach robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowania dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Zamawiający
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
NIP: 5840955985, REGON: 000288627, BDO: 000046822

3. Wykonawca

4. Data odbioru końcowego Przedmiotu umowy
.............................................................................................................

5. Termin obowiązywania gwarancji
5 lat od dnia odbioru Przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego, z uwzględnieniem przypadków przedłużenia okresu gwarancji określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

6. Warunki gwarancji
1. Niniejsza Karta Gwarancyjna została wystawiona przez Wykonawcę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy i określa zasady wykonywania uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości.
2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały Przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru Przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Gwarancją objęty jest cały Przedmiot umowy, w szczególności:
1) wykonane roboty budowlane i instalacyjne;
2) rozdzielnica RBMS wraz ze sterownikiem;
3) wykonana integracja z systemem BMS Schneider;
4) wykonane przeróbki istniejących instalacji;
5) dostarczone urządzenia, elementy, materiały i wyposażenie;
6) dokumentacja techniczna opracowana w ramach realizacji umowy.

4. Jeżeli w okresie gwarancji element stanowiący Przedmiot umowy był co najmniej dwukrotnie naprawiany, a naprawy dotyczyły tej samej wady i/lub usterki, przy trzecim zgłoszeniu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu na nowy, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody spowodowanej istnieniem braku, wady i/lub usterki Przedmiotu umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie, bez dodatkowego wynagrodzenia, obowiązek wykonywania wszystkich wymaganych przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wraz z czynnościami dotyczącymi zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mającymi wpływ na zachowanie gwarancji producenta.
7. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych, w szczególności koszty dojazdu, robocizny, materiałów, części zamiennych, transportu, demontażu, ponownego montażu, uruchomienia oraz badań i pomiarów niezbędnych do przywrócenia prawidłowego działania Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich braków, wad i/lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, przy czym przyjmuje się następujące maksymalne terminy:
1) braki, wady i/lub usterki związane z awarią – do 48 godzin od chwili zgłoszenia;
2) pozostałe braki, wady i/lub usterki niewymagające wymiany urządzeń – do 7 dni od dnia zgłoszenia;
3) braki, wady i/lub usterki wymagające wymiany lub naprawy elementu albo urządzenia – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
9. Jeżeli usunięcie braków, wad i/lub usterek nie będzie możliwe w terminach określonych powyżej z przyczyn technicznych, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu, wskazując przyczyny jego zmiany. Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć braki, wady i/lub usterki w możliwie najkrótszym terminie.
10. Zwłoka Wykonawcy w usunięciu braków, wad i/lub usterek uprawnia Zamawiającego do ich zastępczego usunięcia, bez upoważnienia sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Usunięcie zgłoszonej wady, braku lub usterki zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Stron.
12. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady istotnej wpływającej na działanie instalacji, elementów instalacji lub podzespołów okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia wady do dnia jej skutecznego usunięcia.
13. W przypadku wymiany instalacji, elementów instalacji lub podzespołów na nowe okres gwarancji dla wymienionych elementów biegnie od nowa od dnia ich wymiany.
14. Gwarancja nie obejmuje braków, wad i/lub usterek powstałych wskutek:
1. siły wyższej, przez którą Strony rozumieją stan wojny, stan klęski żywiołowej oraz strajk generalny;
2. normalnego zużycia budynku lub jego części;
3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, w szczególności użytkowania Przedmiotu umowy niezgodnie z instrukcjami producenta, dokumentacją techniczną lub zasadami prawidłowej eksploatacji.
15. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być dokonywane pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę. Za datę zgłoszenia uznaje się datę doręczenia zgłoszenia Wykonawcy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego.
17. W okresie gwarancji Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadamiania w terminie 7 dni o zmianie siedziby, adresu do korespondencji, danych kontaktowych oraz






osób uprawnionych do reprezentowania Stron. W przypadku Wykonawcy obowiązek ten obejmuje również poinformowanie o ogłoszeniu upadłości, otwarciu likwidacji lub wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.
18. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają postanowienia umowy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
19. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralną część umowy i zostaje podpisana przez Strony wraz z protokołem odbioru końcowego.


Udzielający gwarancji (Wykonawca)	Przyjmujący gwarancję (przedstawiciel Zamawiającego)


Załącznik nr 4 do umowy

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej: „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: iod@gumed.edu.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) podjęcia działań przed zawarciem umowy, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 522) w celach przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych;
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz przetwarzania danych osób reprezentujących Wykonawcę w związku z wykonywaną umową lub zleceniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych.
3. Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób reprezentujących będą przetwarzane w następującym zakresie:
1) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej Zarząd Wykonawcy;
2) imię i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.
4. Źródło danych:
1) Pani/Pana dane w celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności i kompletności danych) mogą być pozyskiwane również z publiczno-dostępnych ewidencji i rejestrów np. CEiDG, KRS, Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT;
2) Pani/Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostały pozyskane od Wykonawcy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1605 z późn.zm.) oraz organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub o rachunkowości) w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia i zawarcia umowy.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
[image: ]

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO, z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w wypadku określonym w pkt 3 c) niniejszej klauzuli.
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