# UMOWA NR GUM2026UZ0184

Zawarta w Gdańsku w dniu …………. pomiędzy:

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, posiadającym NIP: 5840955985, REGON: 000288627, BDO: 000046822, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Jacka Bigdę – p.o. Kanclerza

przy kontrasygnacie Zastępcy Kanclerza ds. Finansowych – Kwestora mgr Zbigniewa Tymoszyka

zwanym dalej: „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

zwanym dalej: „Wykonawcą”

zwani dalej łącznie: „Stronami” lub z osobna: „Stroną”

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 170 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 p.z.p.).

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rozdzielnic zasilająco-sterujących centralami wentylacyjnymi nawiewno-wyciągowymi N1/1 oraz N1/2, jak również wykonanie wszelkich innych elementów systemu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, wraz z pracami towarzyszącymi koniecznymi do osiągnięcia funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego.

- Prace związane z wykonaniem Przedmiotu umowy podzielone są na dwa etapy:

- Etap I – wykonanie projektu wymiany automatyki central wentylacyjnych oraz integracji z BMS;

- Etap II – wykonanie prac montażowych i uruchomieniowych na podstawie w/w projektu.

- Dostarczony sprzęt i urządzenia powinny spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz być fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Prace objęte Przedmiotem umowy powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami i standardami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, z zastosowaniem technologii właściwej dla danego rodzaju robót, przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją stanowiącą jej integralną część oraz wytycznymi Zamawiającego.

§ 2

# WYKONANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

- W ramach realizacji Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu do akceptacji dokumentację projektową obejmującą w szczególności:

- projekt rozdzielnic zasilająco-sterujących centralami wentylacyjnymi;

- projekty innych rozdzielnic niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy;

- schemat strukturalny instalacji automatyki;

- schemat integracji systemu z systemem BMS Zamawiającego.

- Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2, i w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania dokona jej akceptacji lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia dokumentacji do akceptacji.

- Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce prowadzenia prac w terminie do 3 dni roboczych od dnia akceptacji projektu.

- Prace montażowe będą realizowane w obiekcie czynnym. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania dostępu do pomieszczeń z przedstawicielem Działu Budowlano-Technicznego Zamawiającego.

- Prace montażowe prowadzone będą etapowo, w sposób zapewniający ciągłość pracy instalacji wentylacyjnej, w następującej kolejności:

- wymiana i uruchomienie automatyki pierwszej centrali wentylacyjnej,

- wymiana i uruchomienie automatyki drugiej centrali wentylacyjnej.

- Łączny maksymalny czas pracy instalacji wentylacyjnej przy wykorzystaniu tylko jednej czynnej centrali w okresie realizacji prac nie może przekroczyć 20 dni kalendarzowych.

- Prace montażowe, w tym planowane wyłączenia instalacji, powinny być prowadzone w godzinach 6:00–15:30 w dni robocze (poniedziałek–piątek), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Możliwość prowadzenia prac w innym terminie wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Wszelkie wyłączenia central wentylacyjnych wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu maksymalnego ograniczenia czasu trwania wyłączeń.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed planowanym wbudowaniem materiałów lub urządzeń odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające je do stosowania.

- Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 10, dokona ich akceptacji lub zgłosi uwagi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub wobec osób trzecich w związku z realizacją prac, w szczególności spowodowane działaniem lub zaniechaniem jego pracowników lub podwykonawców.

- W razie wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, postanowienia te należy poczytywać jako zobowiązanie z art. 473 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: „Kodeks cywilny”) z wyłączeniem przypadków, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Po wykonaniu Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową w celu dokonania odbioru częściowego. Odbiór Etapu I zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Strony.

- Podpisanie protokołu odbioru częściowego Etapu I stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji Etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu nastąpi protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót.

- Po zakończeniu realizacji Etapu II Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi i eksploatacji wykonanego systemu dla osób wskazanych przez Zamawiającego oraz przekaże dokumentację niezbędną do prawidłowej eksploatacji systemu.

- Do końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego zostaną dołączone w szczególności:

- karta gwarancyjna uwzględniająca postanowienia niniejszej umowy – zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy;

- instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim;

- dokumentacja powykonawcza.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego lub końcowego wad, usterek i/lub braków bądź innych niezgodności z umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy sposób oraz termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

§ 3

# TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonanie całości Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, w tym:

- realizacja Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, nastąpi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy;

- realizacja Etapu II, obejmującego prace montażowe i uruchomieniowe, nastąpi najpóźniej do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem etapowania prac określonego w § 2 ust. 6.

- Pozostałe czynności objęte Przedmiotem umowy takie jak: przeprowadzenie szkolenia, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie odbioru końcowego, zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 1 powyżej.

- Miejscem realizacji Przedmiotu umowy jest budynek Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej zlokalizowanej przy w Gdańsku ul. Dębinki 1.

§ 4

# WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie całości Przedmiotu umowy łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy wynosi, zgodnie z przyjętą ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy: netto: ………….. zł, brutto: …………….. zł (słownie: zł), w tym:

- wykonanie projektu (Etap I) - netto: …………….. zł, brutto: …………….. zł

- wykonanie rozdzielnic, okablowania i innych prac (Etap II) - netto: …………………. zł, brutto: zł.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w tym realizację Etapu I i Etapu II zgodnie z § 2 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, na podstawie faktur lub rachunków (w zależności od statusu podatkowego Wykonawcy) wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z poniższymi zasadami:

- dla wykonania projektu (Etap I) – wartość brutto wskazana w § 4 ust. 1 pkt 1:

- podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony częściowy protokół odbioru Etapu I bez zastrzeżeń,

- płatność z tytułu realizacji tej części niniejszej umowy nastąpi po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu odbioru częściowego Etapu I oraz prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu;

- dla wykonania rozdzielnic, okablowania i innych prac (Etap II) – wartość brutto wskazana w § 4 ust. 1 pkt 2:

- podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony końcowy protokół zdawczo-odbiorczy Etapu II oraz podpisana obustronnie karta gwarancyjna,

- płatność z tytułu realizacji tej części niniejszej umowy nastąpi po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego oraz prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu;

- każdy wystawiany przez Wykonawcę dokument księgowy powinien zawierać numer niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, który zostanie przesłany na adres: eksploatacja@gumed.edu.pl oraz faktury@gumed.edu.pl.

- W przypadku wystawienia dokumentu księgowego w wersji papierowej – oryginał należy doręczyć na dane adresowe Zamawiającego z komparycji umowy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany przesłać skan ww. dokumentu na adresy mailowe wskazane w ust. 4 powyżej.

- Od momentu, w którym dla Wykonawcy obowiązkowe stanie się wystawianie faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę wyłącznie za pośrednictwem KSeF. Faktura wystawiona w inny sposób nie będzie traktowana jako prawidłowo wystawiona. Jeśli umowa przewiduje załączniki do faktury, załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy wskazany w ust. 4 wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR.

- W przypadku wystawienia faktury z wykorzystaniem KSeF termin płatności wynosi 30 dni od dnia nadania fakturze numeru identyfikacyjnego w KSeF, wskazanego w ewidencji KSeF.

- Jeżeli faktura udostępniona Zamawiającemu w KSeF zostanie wystawiona przedwcześnie, tj. przed spełnieniem wszystkich warunków wynikających z umowy, niezbędnych do dokonania rozliczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej skorygowania oraz wystawienia nowej faktury zgodnie z postanowieniami umowy. Strony zgodnie potwierdzają, że w takim przypadku termin płatności nie rozpoczyna biegu.

- Rachunek lub faktura wystawiane będą na dane Zamawiającego wskazane w komparycji umowy i zawierać będą co najmniej:

  - oznaczenie Sprzedawcy (Wykonawcy);

  - oznaczenie Nabywcy (Zamawiającego);

  - numery identyfikacji podatkowej (NIP) Sprzedawcy (Wykonawcy) i Nabywcy (Zamawiającego);

  - kwotę transakcji stanowiącą wynagrodzenie Wykonawcy;

  - numer rachunku bankowego właściwy do dokonania płatności;

  - numer niniejszej umowy;

- Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na realizowany Przedmiot umowy na okres 5 lat, liczony od daty obustronnie podpisanego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego Etapu II, o którym mowa w §2 ust. 16 umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterki gwarancyjnej Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania usterki w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

- Jeżeli termin dokonania naprawy określony w ust. 3 nie może zostać dotrzymany z powodu konieczności oczekiwania na dostawę części, Wykonawca zobowiązuje się na czas oczekiwania do uruchomienia instalacji zastępczej lub tymczasowego rozwiązania, potwierdzonego przez dostawcę części.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy tego samego elementu/urządzenia lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich przypadkach okres gwarancji biegnie od nowa dla wymienionego elementu.

- Zgłoszenie potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej dokonywane jest przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie ……………… lub e-mailowo ……………………

- Koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty części zamiennych, zużytych materiałów oraz wszelkie koszty pracy serwisantów w okresie gwarancji, obciążają Wykonawcę. W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty z tym związane (transport, dojazd, itp.) ponosi Wykonawca.

- Gwarancją Wykonawcy nie są objęte wady, usterki lub awarie sprzętu wynikłe z:

- eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;

- mechanicznego uszkodzenia;

- niedozwolonych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

- zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie.

- Uprawnienia Zamawiającego z gwarancji Wykonawcy oraz gwarancji producentów nie naruszają uprawnień Zamawiającego do skorzystania z roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

§ 6

# KARY UMOWNE I WYKONANIE ZASTĘPCZE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w terminowej realizacji Przedmiotu umowy co do:

- Etapu I – w wysokości 1% wartości brutto wskazanej w §4 ust.1 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, jednak nie więcej niż 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- Etapu II – w wysokości 1% wartości brutto wskazanej w §4 ust. 1 pkt 2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, jednak nie więcej niż 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

- za przekroczenie maksymalnego czasu pracy instalacji wentylacyjnej przy jednej czynnej centrali, określonego w §2 ust. 7 – w wysokości 2% wartości brutto wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2 za każdy dzień przekroczenia tego czasu, jednak nie więcej niż 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących lub leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1-4 powyżej jednocześnie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do jej zapłaty w terminie 7 dni.

- W każdym przypadku niewykonania przez Wykonawcę prac zgodnie z umową, w terminie wynikającym z umowy lub wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do wykonania tych prac, odpowiadających standardom wymagań określonym w niniejszej umowie, u innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ramach wykonania zastępczego (bez upoważnienia sądu). Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. Niniejsze koszty mogą być potrącone z bieżącej należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraka zgodę.

§ 7

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, może odstąpić od umowy w całości lub w części z przyczyn dotyczących lub leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:

- likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

- bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacji:

- gdy Wykonawca jest w opóźnieniu w rozpoczęciu lub wykonaniu Przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 umowy,

- gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy osiągnie limit określony w § 6 ust. 3,

- gdy Wykonawca nie zachował prawa ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym nie uiścił należnej składki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalności lub nie przedłożył nowej polisy przed wygaśnięciem poprzedniej;

- po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 5 dni, w sytuacji gdy Wykonawca:

- opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go wykonać w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy,

- nienależycie wykonuje którekolwiek z zobowiązań umownych, w tym:

- nie realizuje prac projektowych zgodnie z prawem, warunkami technicznymi i normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania, lub

- nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną lub przepisami i Polskimi Normami.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, z tym że w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin ten zaczyna biec od dnia upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu dodatkowego.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz powinno zawierać przyczynę odstąpienia.

- We wszystkich przypadkach odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę. Wykonawca może żądać wówczas wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie wpływa na istnienie i skuteczność dochodzenia roszczeń o zapłatę kar umownych i odszkodowań.

§ 8

# ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:

  - gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć.

Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;

  - zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

# UBEZPIECZENIE

- Strony ustalają, ze Wykonawca ma obowiązek posiadać przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy określona w § 4 ust. 1 umowy.

- Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez cały czas, gdy ponosi z tego tytułu odpowiedzialność względem Zamawiającego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w tym zapłacenia wszystkich należnych składek).

- Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia wszystkich należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dowodów posiadania ciągłości ubezpieczenia lub opłacenia składek, to Zamawiający, na koszt Wykonawcy, będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

- Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

§ 10

OSOBY KONTAKTOWE

  - Strony ustalają, że osobami kontaktowymi przy realizacji niniejszej umowy będą:

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………

- ze strony Zamawiającego: Tomasz Hajgiel, tel. 504 961 801.

  - Osobą do kontaktu w trakcie trwania okresu gwarancji po stronie Zamawiającego:  …………………………………….

  - Zmiana osób i numerów telefonów, o których mowa w ust. 1-2 nie wymaga aneksu do umowy, wystarczy niezwłocznie, pisemnie poinformować o zmianie drugiej strony. Wszelkie konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążają stronę, która tego obowiązku nie wykonała.

§ 11

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie oświadczenia Stron dokonywane w związku z niniejszą umową uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną stronie osobiście lub listem poleconym na adres wskazany w komparycji umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Strony ustalają, że pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany w komparycji umowy uważany będzie za doręczony:

- w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata, a w razie braku odbioru – w ostatnim dniu podwójnego awizowania w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą;

- w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską, jeśliby adresat mimo pozostawienia jemu zawiadomienia o przesyłce, przesyłki nie odebrał, pismo lub dokument uważa się za doręczony w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór przez adresata;

- w razie odmowy odbioru pisma lub dokumentu – w dniu, w którym odmówiono jego odbioru.

- Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie ewentualne spory między Stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy;

- Załącznik nr 3 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego;

- Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna RODO;

- Załącznik nr 5 – wzór karty gwarancyjnej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY