# Załącznik nr 4 do SIWZ

# Projekt

# Umowa Nr................./2018

zawarta w Gdańsku w dniu  ………………………………pomiędzy:

Gdańskim  Uniwersytetem  Medycznymz siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 3 A,

NIP: 584-09-55-985

reprezentowanym przez:

mgr Marka Langowskiego	- Kanclerza

mgr inż. Jarosława Woźniaka	- Z-cę Kanclerza ds. Finansowych – Kwestora

zwanym w dalszej części umowy  “Zamawiającym”,

a ........................................................................ z siedzibą w ...................................................,

NIP ............................................

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w ....................... dnia ..........................pod nr ……..ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………..dnia…….  pod nr ...........................

reprezentowanym przez

- ...................................................	- ...........................................................

- ...................................................	- ...........................................................

zwanym w dalszej części umowy “ Wykonawcą”.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/29/2018 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie termomodernizacji budynku nr 15 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku  w zakresie  izolacji ścian piwnic, ocieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia, w ramach projektu pn. „Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15” nr POIS.01.03.01-00-0022/16.

- Zakres przedmiotu umowy o którym mowa w ust.  1 określają projekty budowlane, kosztorysy ofertowe oraz STWiOR, stanowiące załącznik nr 1 do Umowy.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

TERMIN WYKONANIA

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w terminie do dnia …………...

- Termin ustalony w ust. 2 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji.

§ 3

### WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………………. zł.

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………../100)

zgodnie z kwotą określoną w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót lub potrzeby wykonania robót zamiennych, Wykonawca ustali wartość tych robót, przy zachowaniu tych samych norm, cen, parametrów i standardów, które zastosowano   w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2, będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, uwzględniającym nowe składniki kalkulacyjne za poszczególne grupy robót.

- Składniki cenotwórcze określone w ofercie pozostają niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

- Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania całego przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, wraz z koordynacją wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a w szczególności: odbiorami, atestami, próbami, opłatami urzędowymi, zabezpieczeniem robót do odbioru końcowego, przygotowaniem dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, doprowadzeniem do  odbioru końcowego oraz wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących gwarancji i  rękojmi.

§ 4

SPOSÓB ROZLICZEŃ

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturą częściową za faktycznie wykonane roboty. Podstawą do zapłaty faktury jest załączony do niej protokół zaawansowania robót podpisany przez właściwego branżowo inspektora nadzoru.

- Faktura częściowa będzie płatna w kwocie równej 100% jej wartości i będzie wystawiona przez Wykonawcę do wysokości 90% wartości umowy.

- Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową po odbiorze całości robót objętych umową. Do faktury końcowej Wykonawca dołączy protokół odbioru końcowego i rozliczenie końcowe podpisane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% całkowitej wartości brutto zamówienia,  to jest w  kwocie: ………………………………………zł (słownie: ……………………………).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ……………………………………………

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami  ustawy Pzp. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

### § 5

### ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór robót ma na celu stwierdzenie wykonania całości robót oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) w terminie 3 (trzech) dni od zakończenia robót zgłosi na piśmie gotowość do odbioru. Potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez Inspektora nadzoru, w terminie 5(pięciu) dni od daty dostarczenia zgłoszenia do siedziby Zamawiającego oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z upływem tego terminu lub dacie potwierdzenia.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów odbiorowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru robót, do którego Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- Świadectwa, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności

- Protokoły badań instalacji elektrycznej, protokoły z prób szczelności.

- W dniu odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu powykonawczą dokumentację projektową dla wentylacji, BMS, automatyki i sterowania.

- W razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie z niniejszą Umową,  a w szczególności w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami Prawa budowlanego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie wprowadzić na koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcę zgodnie z zapisami art. 636 ustawy z dnia 23.04.1964 (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) dalej Kodeks Cywilny. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 6

PODWYKONAWCY

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, za których działania i zaniechania przyjmuje wyłączną odpowiedzialność.

- W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, którym ma zostać powierzona realizacja robót budowlanych.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian uważa się, że wyraził akceptację projektu umowy. Zastrzeżenia mogą dotyczyć między innymi okoliczności określonych w art. 143b ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

5. W terminie 7 dni od dnia zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 8 poniżej.

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, w kwocie równej wynagrodzeniu odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z przedstawionym projektem umowy, do czasu przedstawienia powyższych dokumentów.

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy lub jej zmian, uważa się, że wyraził akceptację umowy.

8. Wraz z umową, o której mowa w ust. 5 powyżej, należy złożyć odpowiednio oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

a) zobowiązuje się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego,

b) gwarantuje Zamawiającemu naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania powyższego zobowiązania.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych).

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem art. 143c ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych, Odbioru Końcowego Dostawy, Wykonawca przedstawia oświadczenie, w którym:

a) wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i określa przyczyny ich powstania,

b) wymienia kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze   niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

c) określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z terminami ich wymagalności.

15. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 14 pkt. a) i c) powyżej, rozliczenie końcowe (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może zażądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art.143c ust.5 Prawo zamówień publicznych.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

17. Suma wartości umów zawartymi z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

18. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów podwykonawczych, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji.

19. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą.

§ 7

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy.

- Prace objęte niniejszym zamówieniem odbywać się będą w czynnym obiekcie. W części obiektu znajdują się pomieszczenia Kliniki Neurologii, dlatego też zakres rzeczowy będzie realizowany pod nadzorem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnieniem konieczności zminimalizowania utrudnień pracy GUMed oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób i mienia.

- Wykonawca obowiązany jest na swój koszt i ryzyko zastosować i utrzymywać przez potrzebny okres skuteczne zabezpieczenie placu remontu i budynków z nim sąsiadujących przed skutkami prowadzonych działań.

- Zamawiający wskaże miejsce ustawienia kontenera na odpady i gruz, a Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego opróżniania kontenera.

- Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

- Dostarczane materiały budowlane muszą odpowiadać polskim normom budowlanym – gatunek I.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów dokumenty potwierdzające, że posiadają one wymagane parametry oraz, że są dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim.

- Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed przejęciem placu budowy i do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.

- Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w tym m.in. ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub rozwiązań technologicznych w procesie budowy.

- Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i P.Poż. oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu budowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, w tym także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wszystkie powyższe obowiązki Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Pakiet 1 – roboty budowlane, wykończeniowe, roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych czyli tzw. pracowników fizycznych

Pakiet 2 – roboty budowlane, instalacyjne w zakresie robót sanitarnych czyli tzw. pracowników fizycznych

Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do Umowy, zawierające w szczególności: oświadczenie, że określone w pkt. 14 powyżej czynności będą wykonywać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podmiotu zatrudniającego te osoby.

- Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca jego realizacji. Dopuszcza się zmianę osoby zatrudnionej w ramach klauzuli społecznej, z zastrzeżeniem dotrzymania warunków zatrudnienia, o których mowa w pkt 14 powyżej.

- W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z osobą zatrudnioną w ramach klauzuli społecznej, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia, zobowiązany jest zatrudnić osobę na umowę o pracę.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym jednak niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu:

- poświadczone za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 14, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa ust. 15 lub

- poświadczone za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopie imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, dotyczących osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa ust. 15 lub

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa ust. 15.

- Przed udostępnieniem Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 18, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dokonać anonimizacji danych osobowych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), tj. w szczególności imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości, wysokości wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy, przy czym informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony, powinny być możliwe do zidentyfikowania

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w załączniku nr 2 do umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 14 powyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 10). Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 18, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku, gdy część zamówienia, w zakres której wchodzą czynności, o których mowa w ust. 14, powierzono podwykonawcy, przepisy niniejszego paragrafu w zakresie w jakim odnoszą się do Wykonawcy dotyczą także podwykonawcy, z tym że za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu przez podwykonawcę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie.

- W trakcie realizacji robót w kwestii dostępu do pomieszczeń należy kontaktować się z przedstawicielem Działu Budowlano-Technicznego. Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez jego pracowników szkody w mieniu Zamawiającego i wobec osób trzecich.

§ 8

OSOBY FUNKCYJNE

- Osobą do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy ze strony  Zamawiającego jest: ………………………………………

- Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie:………………………………………………...…………….oraz że inspektor działa w ramach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:   ……………………………………….………….……………… . Wykonawca oświadcza, iż Kierownik budowy posiada odpowiednie (tj. wymagane przepisami prawa)  kwalifikacje.

§ 9

GWARANCJA

  - Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Opóźnienie w usunięciu wad i usterek uprawnia Zamawiającego do tzw. zastępczego ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

### KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu robót w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa § 3 ust. 1niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa § 3 ust. 1  niniejszej umowy;

- za opóźnienie w dostarczeniu wymaganych dokumentów określonych w niniejszej umowie w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,3% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z § 6  niniejszej umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 6 niniejszej umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 4 lub ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia.

- za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 7 pkt 14 niniejszej umowy lub nie wskazanie Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 18 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek z tytułu zwłoki w wysokości ustawowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Kary umowne mogą być potrącane z faktury za wykonany przedmiot umowy.

- Kary umowne określone w ust. 1 niniejszej umowy mogą być dochodzone z każdego tytułu łącznie lub oddzielnie.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych                      w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-10)  jednocześnie jednak łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody  przekroczy wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwe są w wypadkach gdy:

- są wynikiem zmiany odpowiednich przepisów,

- dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których żadna ze Stron, przy zachowaniu należytej staranności, nie była w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- powstały inne przeszkody lub utrudnienia w realizacji umowy spowodowane przez osoby trzecie lub warunki pogodowe, w których wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót nie było możliwe,

- powstały jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,

- zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- zrezygnowano z części robót lub wprowadzono rozwiązania zamienne,

- zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie,

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

- nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy pzp, niezależnie od ich wartości.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY,

WYPOWIEDZENIE UMOWY

- Zamawiający może, według swego uznania odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy lub wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonane roboty;

  - w razie, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go wykonać w terminie określonym w § 2 umowy. Zamawiający przed odstąpieniem od umowy lub jej wypowiedzeniem wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5 (pięcio) dniowy termin odpowiednio do rozpoczęcia lub wykonania przedmiotu umowy;

  - Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie 5(pięciu) dni, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną lub przepisami i Polskimi Normami lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

  - Konieczności wielokrotnego (tzn. więcej niż 3 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §6 ust. 7 umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- W przypadkach wymienionych w punktach 2), 3), 4) i 5)  Zamawiającemu należy się kara umowna opisana w § 10 ust. 1 pkt.4).

- Zarówno odstąpienie od Umowy jak i jej wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie sporządzają protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności powodujące odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy. W przypadku nieprzystąpienia do inwentaryzacji jednej ze stron lub utrudniania jej sprawnego prowadzenia, druga strona może dokonać takiej inwentaryzacji jednostronnie.

- We wszystkich przypadkach odstąpienia od Umowy oraz wypowiedzenia Umowy następuje ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia woli, o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu przez drugą Stronę.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt 2) lub 1 pkt 3) winno nastąpić w terminie 45 dni od daty wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia umowy bądź usunięcia naruszeń.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe

Załącznik nr 2 -wykaz osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

WYKONAWCA																ZAMAWIAJĄCY

## Załącznik nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE

o czynnościach w zakresie realizacji zamówienia

Wykonywanych na podstawie umowy o pracę

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku nr 15 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku  w zakresie  izolacji ścian piwnic, ocieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia, w ramach projektu pn. „Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15” nr POIS.01.03.01-00-0022/16

| Lp. | Czynności w zakresie realizacji zamówienia ( zgodnie z § 7 ust. 14 umowy) | Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonywania danej czynności | Rodzaj umowy o pracę | Wymiar etatu | Podmiot zatrudniający (wskazać Wykonawcę lub firmę podwykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wskazane powyżej czynności niezbędne do realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z póź.zm.) przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy)

Miejscowość i data      …………………………………………..

…………………….…................................................................................

(podpis upełnomocnion(ych)ego przedstawiciel(i)a Wykonawcy)